Barış 12/A

1. Stok Takip Microservis
2. Stok Takip Masaüstü
3. Stok Takip Web
4. Stok Takip Mobil

Proje Uygulama Takvimi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zaman** | **Proje Bölümü** | **Yapacak Personel** | **Süre** |
| **1.Hafta** | **Risk Yönetimi ve analizinin yapılması** | **Barış Ünsal**  **Eren Taha Çağın** | **1 Hafta** |
| **Gereksinim analizinin yapılması** |
| **2,3 ve 4. Hafta** | **Projenin Tasarımının Yapılması** | **Barış Ünsal** | **3 Hafta** |
| **5,6 ve 7. Hafta** | **Projenin Kodlanması** | **Erene Taha Çağın** | **3 Hafta** |
| **8.Hafta** | **Projenin Test Edilmesi ve Yayınlanması** | **Barış Ünsal** | **1 Hafta** |